| NAZIV PROCESA | Šifra procesa |
| --- | --- |
| Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti | UP1 REV 01-05-2017 |

| Korisnik procesa | Općina Strizivojna |
| --- | --- |
| Vlasnik procesa | Pročelnik JUO |

CILJ PROCESA

Uspješno provođenje projektnih planova koji su predviđeni u proračunu sa stručnim vrednovanjem opravdanosti i učinkovitosti.

GLAVNI RIZICI

Nedovoljna sredstva u proračunu potrebna za provođenje projekta, nestručno vrednovanje projekta.

| KRATKI OPIS PROCESA |  |
| --- | --- |
| ULAZ: | Plan projekata za slijedeću godinu, Usvojeni proračun i projekcije |
| AKTIVNOSTI: | Usvajanje plana projekta, Izrada projektnog elaborata, vrednovanje stručnih službi, vrednovanje konzultantskih organizacija, kontrola opravdanosti projekta, odobravanje pozicije u proračunu potrebne za financiranje projekta, provođenje postupka javne nabave, izvršavanje projekta, zaprimanje situacija, isplata prema situacijama, analiza projekta |
| # IZLAZ: | Uspješno proveden projekt koji je predviđen u proračunu i stručno vrednovan. |

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Proces javne nabave, postupak stvaranja ugovornih obveza, proces planiranja, proces izrade i donošenja proračuna

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Zaposlenici, informatička oprema, osigurana sredstva u proračunu potrebna za provođenje procesa

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

UP1.1 Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Ivanka Damjanović | Računovodstveni referent | 17.05.2017. |  |
| Kontrolirao: | Mijo Raguž | Načelnik | 17.05.2017. |  |
| Odobrio: | Mijo Raguž | Načelnik | 17.05.2017. |  |

| NAZIV POSTUPKA | Šifra postupka |
| --- | --- |
| Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti | UP1.1 REV 01-05-2017 |

| ## Vlasnik postupka | Pročelnik JUO |
| --- | --- |

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Uspješno provođenje projektnih planova koji su predviđeni u proračunu sa stručnim vrednovanjem opravdanosti i učinkovitosti.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Strizivojna.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Plan projekata, projektni elaborat, plan proračuna, privremene i konačne situacije

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Pročelnik JUO je odgovoran odobravanje proračunske pozicije, analizu i izvještavanje, isplatu sredstava. Pročelnik JUO je odgovoran za izradu plana projekata, kontrole. Pročelnik JUO je odgovoran za zaprimanje konačne situacije.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

### Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o izvršavanju proračuna

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

|  | Ime i prezime | Funkcija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izradio: | Ivanka Damjanović | Računovodstveni referent | 17.05.2017. |  |
| Kontrolirao: | Mijo Raguž | Načelnik | 17.05.2017. |  |
| Odobrio: | Mijo Raguž | Načelnik | 17.05.2017. |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| POČETAK |  |  |  |  |
| Proces izrade i donošenja plana razvojnih programa | Izrađuje se plan razvojnih programa uz proračun. | Načelnik | Uz izradu prijedloga proračuna | PRP |
| NE Usvajanje plana DA | Predstavničko tijelo razmatra projektni plan, kontrolira da li je u skladu sa proračunom i prihvaća ili odbija plan. | Općinsko vijeće | Prilikom usvajanja prijedloga proračuna |  |
| Izrada projektnog elaborata | Vanjski stručni suradnici izrađuju projektni elaborat prema zahtjevima iz projektnog plana. | Vanjska stručna osoba | Pri pripremi projekta | Projektni elaborat |
| Stručno vrednovanje | Nakon izrade projektnog elaborata pristupa se stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti i učinkovitosti projekta u svrhu učinkovitije i djelotvornije uporabe i gospodarenja s proračunskim sredstvima. Djelatnici JL(R)S daju svoje mišljenje o opravdanosti i učinkovitosti projekta iz svog djelokruga rada. Konzultantske organizacije ili nadležna Ministarstva daju svoje mišljenje o opravdanosti i učinkovitosti projekta iz područja koja nisu u nadležnosti djelatnika ... | Stručni djelatnici JUO, Konzultantske organizacije | Pri pripremi projekta | Stručno vrednovanje |
| A |  |  |  |  |

| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| A |  |  |  |  |
| Stručno vrednovanje | ... Pod ocjenom projekta se podrazumijeva skup radnji čiji je glavni cilj sagledati opravdanost i prihvatljivost projekta. Projekt se može ocijeniti na sljedeće načine : - Statička ocjena projekta (likvidnost, upravljanje dugom, upravljanje imovinom, rentabilnost) - Dinamička ocjena projekta (ocjena rentabilnosti, ocjena likvidnosti) - Ocjena projekta u uvjetima neizvjesnosti (prag rentabilnosti, analiza osjetljivosti, analiza vjerojatnosti) - Zbirna i usporedna ocjena - Ocjena projekta u posebnim slučajevima ( ocjena u projektima rekonstrukcije, ocjena projekta s različitih gledišta, društveno – ekonomska ocjena) | Stručni djelatnici JUO, Konzultantske organizacije | Pri pripremi projekta | Stručno vrednovanje |
| NE Kontrola DA | Obavljanje kontrole stručnog vrednovanja čime se utvrđuje da li se projekt provodi ili ne. | Pročelnik JUO | Nakon provedenog stručnog vrednovanja | Stručno vrednovanje, Plan projekta |
| Odobravanje proračunske pozicije | Odobrava se proračunska poziciju rashoda iz koje će se financirati projekti. | Pročelnik JUO | Nakon odobrenja projekta |  |
| Postupak Javne nabave | Obavljanje postupaka javne nabave kojima se omogućuje način izvršenja projekta. | Stručno povjerenstvo |  | Natječajna dokumentacija |
| Izvršavanje projekta | Projekt se izvršava u skladu sa planom proračuna i planom projekata prema provedenom stručnom vrednovanju. | Izvršitelji projekta | Prema rokovima iz projektnog plana i ugovora | Proračun, Plan projekta |
| B |  |  |  |  |
| Dijagram tijeka | Opis aktivnosti | Izvršenje |  | Popratni dokumenti |
|  |  | Odgovornost | Rok |  |
| B |  |  |  |  |
| Zaprimanje situacija | Zaprimaju se privremene situacije tijekom izvršavanja projekta koje su odobrene od nadzornog organa. | Načelnik |  | Privremene situacije |
| DA Kontrola NE | Obavlja se kontrola zaprimljenih situacija da li je stvarno stanje u skladu sa planiranim. | Načelnik |  | Privremene situacije |
| Kontaktiranje izvođača i uklanjanje nedostataka | Ukoliko se utvrde nepravilnosti kontaktira se izvođač projekta i dogovara se uklanjanje nedostataka. | Pročelnik JUO |  |  |
| Postupak tužbe | Ukoliko izvođač ne postupi prema ugovorenom i ne otkloni nedostatke provode se postupci i tužbe. | Načelnik |  |  |
| Isplate sredstava prema zaprimljenim i odobrenim situacijama | Isplaćuju se sredstva iz proračuna prema odobrenim zaprimljenim situacijama. | Referent za računovodstv i financije |  |  |
| Zaprimanje konačne situacije | Po završetku projekta zaprima se konačna situacija odobrena od nadzornog organa. | Pročelnik JUO |  | Konačna situacija |
| Analiza i izvješćivanje | Godišnje se provodi analiza obavljenih projekata u prethodnoj godini i podnosi se izvješće nadležnim tijelima. | Pročelnik JUO | Godišnje |  |
| KRAJ |  |  |  |  |